ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО

Број: ЗЦ-01-2101/1

Датум: 3.03.2026. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ПРЕДМЕТ: ОН 28/2026 - Набавка услуге  – стручни надзор над извођењем радова -уклањању  напуклог дела фасадне цигле са зграде хируршког блока  –ЗЦ Ваљево:

Поштовани,

Здравствени центар Ваљево, Ул. Синђелићева број 62, Ваљево (у даљем тексту: Наручилац), спроводи поступак набавке на се Закон о јавним набавкама не примењује у складу са чл.27.став 1.тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/19)

Позивамо Вас да доставите понуду за набавку услуге  – стручни надзор над извођењем радова -уклањању  напуклог дела фасадне цигле са зграде хируршког блока  –ЗЦ Ваљево Молимо да Вашу понуду доставите у складу са следећим параметрима:

| Рок за достављање понуда | 06.03.2026.године до 10 часова |
| --- | --- |
| Начин достављања понуде | Понуђач понуду подноси путем електронске поште на адресу : Електронска адреса: ana.rankovic@zcvaljevo.com Са назнаком: за ОН 28/2026 |
| Обавезни елементи понуде достављају се скенирани електронски или копије | Електронски се доставља: - Попуњен, потписан и оверен Образац понуде 2. Решење Агенције за привредне регистре/копија - Попуњен, потписан и оверен Модел уговора - Техничко лице 1 дипл. инж. грађевине (конструкције) са лиценцом 310 или 311 или 312 или 314 или 410 или 411 или 412 или 414 ДОКАЗ /копија лиценце - Техничко лице - најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије/доказ копија дипломе |
| Китеријум за избор најповољније понуде | Најнижа понуђена цена |
| Китеријум за доделу уговора у случају када више понуђача нуди исту цену | У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом, биће изабрана она понуда понуђача који понуди дужи рок важења понуде |
| Контакт | Заинтересована лица могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Електронска адреса за контакт је e-mail: ana.rankovic@zcvaljevo.com |
| Рок за доношење одлуке о додели уговора | Оквирно 5 дана |

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| Poz | Opis opreme I radova |  | Jed. cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга стручног надзора над извођењем радова уклањање напуклог дела фасаде хируршког блока ЗЦ Ваљево .Вредност радова 2.184.000,00 дин.са пдв-ом |  |  |  |
|  | Укупно без пдв-а |  |  |  |
|  | Укупно са пдв-ом |  |  |  |

| Назив понуђача: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Седиште: |  |  |
| Лице за контакт, телефон, факс, е-mail: |  |  |
| Позиција и Лице одговорно за потписивање уговора: |  |  |
| Порески идентификациони број / матични бр: |  |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |  |

РСД без ПДВ у Републици Србији

РСД са ПДВ у Републици Србији

Укупна цена:

| Начин плаћања: | 90 дана |
| --- | --- |
| Рок испоруке | Добављач се обавезује да предметну услугу изврши у року _______ часа од пријема захтева (максимално прихватљив рок 15 дана) |
| Важност понуде (не краће од 100 дана) | дана. |

Место и датум:	Понуђач: Потпис

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА :

Лице за надзор на уклањању  напуклог дела фасадне цигле са зграде хируршког блока  –ЗЦ Ваљево:

Назив: Референце лица ца лиценцом 310 или 410

Јединица мере: Комад

Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу:

Стручни надзор обухвата:

Извршилац је дужан да у оквиру уговорене цене услуге обавља послове стручног надзора над извођењем радова у складу са важећим прописима;

- по позиву Наручиоца и у присуству Наручиоца уведе Извођача радова у посао о чему се сачињава Записник о  увођењу Извођача радова у посао;

- свакодневно врши контролу извођења радова у свим динамичким планом предвиђеним фазама и своје радно време усаглашава са радним временом Извођача радова;

- врши контролу испуњења уговорених обавеза Извођача радова, да ли се извођење радова врши према грађевинској дозволи, техничкој документацији и прихваћеној понуди за извођење радова, да ли се поштује усвојена динамика извођења радова и усвојени рокови;

- врши контролу и проверу да ли Извођач радова уграђује материјал, опрему и инсталације предвиђене техничком документацијом, техничким стандардима, Уговором о извођењу радова и прихваћеном понудом за извођење радова;

- пре уградње материјала, опреме и инсталација затражи од Извођача радова доставу атеста, сертификата и друге документације којом се доказује њихов квалитет, да уз привремене и окончану ситуацију Извођача радова достави Наручиоцу Изјаву да је извршио увид у достављену документацију, утврдио важност и валидност исте и дозволио уградњу уз претходну проверу усаглашености са техничком и уговорном документацијом;

- захтева од Извођача радова да обави сва додатна испитивања материјала и контролу квалитета опреме, уколико оцени да је потребно;

- врши контролна испитивања материјала, опреме и инсталација које се уграђују или постављају на објекат, када постоји сумња у квалитет достављеног материјала или у квалитет изведених радова;

- без одлагања врши контролу радова који се касније не могу контролисати у погледу количина и квалитета, а податке о одобреним предметним радовима уноси у грађевински дневник и грађевинску књигу, при чему се о извршеној контроли сачињава Записник;

- контролише и оверава грађевински дневник и грађевинску књигу;

- врши обрачун изведених радова заједно са Извођачем радова;

- контролише и оверава привремене и окончану ситуацију Извођача радова и доставља их Наручиоцу на оверу и потписивање;

- прегледа и даје своје мишљење на динамички план извођења радова, ради његовог усвајања од стране Наручиоца;

- са Извођачем радова припрема Извештај са анализом испуњења уговорених обавеза у погледу рокова према усвојеном динамичком плану извођења радова и предлаже мере за отклањање евентуалних кашњења у реализацији;

- благовремено одговара Извођачу радова по његовим поднетим захтевима, а уз сагласност Наручиоца;

- учествује у раду Комисије за примопредају радова и коначни обрачун;

- врши стручни надзор над радовима и отклањању недостатака који су констатовани од стране Комисије за  примопредају радова и коначни обрачун;

Техничка лица или тела - контрола квалитета

Техничко лице / тело Опис захтева

Техничко лице 1 дипл. инж. грађевине (конструкције) са лиценцом 310 или 311 или 312 или 314 или 410 или 411 или 412 или 414

Техничко лице - најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије

На основу чл.114, 115 и 118. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 91/19, 92/23) дајемо следећу:

ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Изјављујем под пуном моралном и кривичном одговорношћуда не постоје основи за искључење  привредног субјекта/ПОНУЂАЧА  у складу са чланом 111. Закона о јавним набавкама .

| Место и датум ______________________ |  | Понуђач ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ

1. ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО из Ваљева, Ул. Синђелићева бр. 62, Матични бр. 26001145 ПИБ бр. 113738145, број рачуна: 840-902661-94 који се води код Управе за трезор, кога заступа в.д. директор Здравственог центра Ваљево Др сци. мед. Владимир Пантелић, као Наручиоца, с једне стране, у даљем тексту Уговора “НАРУЧИЛАЦ”

и

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ул. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  бр. . . .

Мат. бр. . . . . . . . . . . . ПИБ бр.  . . .  . .  . . , Тек. рачун бр. . . . . .  . . . . . . . . . . кога заступа директор . . . . . . . . . . . . . . . . . . као испоручиоца, с друге стране, у дељем тексту Уговора “ИСПОРУЧИЛАЦ”.

Дана __.__.2026. године закључују

МОДЕЛ УГОВОР БР.ОН 28-2026-___

Предмет уговора je пружање услуга стручног надзора над извођењем радова за уклањање напуклог дела фасаде зграде хируршког блока

Пружалац услуге се обавезује да ће предметне услуге вршити стручно и савесно, у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“, број 22/2015, 24/17), постојећом техничком документацијом, важећим техничким прописима и стандардима, према правилима струке, као и то, да ће посебно водити рачуна о рационалном трошењу средстава, уз давање извођачу радова, кроз своје предлоге, најбоља решења, a уз сагласност наручиоца.

Саставни део овог Уговора чини Понуда Испоручиоца пристигла код наручиоца електронском поштом .20.01.2026.г., заведена код Наручиоца под бр ______________ дана _____________године.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА/

Члан 2.

Укупна вредност услуге која је предмет овог Уговора износи _____________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун ___________пружаоца услуге код банке_________.

Начин плаћања: 90 дана од момента испостављања фактуре. Испоручилац је дужан да уз фактуру достави и отпремницу потписану и оверену од стране Наручиоца (Здравствени центар Ваљево) као потврду да је извршено пружање услуге / пријем робе.

Укупна уговорена цена,  обухвата све трошкове за радну снагу и опрему за контролу квалитета. 	Укупна уговорена вредност обухвата и све друге непосредне и посредне трошкове неопходне за потпуно извршење обавезе пружаоца услуге по овом уговору.

Наручилац се обавезује да пружаоцу услуге исплати укупну уговорену вредност пропроционално, по достављеним привременим или окончаној ситуацији од стране извођача радова у року од 90 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12 и 68/15).

Уколико у току радова дође до појаве вишкова радова, непредвиђених радова или других околности које увећавају вредност уговора за радова за које се врши стручни надзор, наручилац може изменити појединачни  уговор о стручном надзору, сходно члану 156. ЗЈН, тако што ће се се процентуални износ оквирне вредности радова датог у понуди, множити са увећањем вредности радова по свим основама повећања вредности радова.

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ/

Члан 3.

Испоручилац ће испоруку/извршење  вршити у року од највише 15 дана од дана окончања радова .

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2026. годину (финансијксим планом за 2026. годину).

За део рализације уговра који се односи на 2027. годину, реализација уговра ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2027. годину (финансијским планом за 2027. годину).

У супротном, уговор престаје да важи без наканаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Научилан нема обавезу да реализује уговорне вредности из Чл.2. овог Уговора нити дугује Испоручиоцу било какву накнаду штете и/или казну на нереализовану вредност уговора. Непоштовање рока испоруке толерисаће се само у случају више силе.

Члан 4.

Пружалац услуге се обавезује да решењем одреди одговорна лица (Надзорни орган) који ће вршити услуге стручног надзора. Решење о одређивању одговорних лица пружалац услуге је дужан да достави у тренутку закључења уговора о вршењу стручног надзора. Уз решење се доставља и важећа Потврда са лиценцом ИКС.

За сваку промену лица које врши надзор, пружалац услуге је обавезан да тражи писану сагласност наручиоца.

Пружање услуга стручног надзора обухвата контролу испуњавања уговорених обавеза извођача радова према наручиоцу и преузимање одговарајућих мера за реализацију тих обавеза.  Пружалац услуге је дужан да:

- обилази градилишта за време извођења радова

- врши контролу испуњених уговорних обавеза

- врши контролу извођења радова према уговору и техничкој документацији

- стара се о квалитету радова

- поштовању уговорених рокова извођења радова

- врши контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности

- врши контролу и оверу количина изведених радова

- даје упутства извођачу радова;

- сарађује са одговорни извођачем радова и овлашћеним представником наручиоца ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и

- решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

- да се стара о поштовању свих потребних  мера заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), и да о повредама истих упозорава како извођача радова тако и наручиоца – инвеститора.

- има право и дужност да путем грађевинског дневника нареди извођачу да са градилишта одстрани нестручно особље

- контролу да ли се радови изводе према датој понуди и у складу са закљученим уговором са извођачем радова;

- контролу и проверу квалитета материјала који се користи и уграђује у предметни објекат, те контролу извођења свих врста радова и контролу примене прописа, стандарда и техничких норматива;

- одржавање уговорених рокова, односно контролу да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће пружалац услуге благовремено обавештавати наручиоца;

- присуство на градилишту и оверавање грађевинског дневника сваког радног дана;

- сарадњу са пројектантом ради обезбеђења правилне реализације пројектантског концепта објекта, као и сарадњу са Извођачем радова при избору детаља, технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова;

- контролу трошења по намени, динамици и висини, а нарочито контролу предмера, грађевинске књиге, ситуација, обрачуна вишка и мањка радова, додатних и  непредиђених радова;

- контролу уношења података у грађевински дневник;

- оверавање ситуација;

- израду извештаја и анализа;

- непосредно учествовање у изради коначног обрачуна и у поступку примопредаје радова.

Пружалац услуге није овлашћен да, без писмене сагласности наручиоца радова, одлучује у име наручиоца о цени, роковима, начину плаћања, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (непредвиђени радови и додатни радови).

Члан 4.

Пружалац услуге ће вршење стручног надзора отпочети са даном увођења у посао извођача радова и пријема документације од стране наручиоца и то:

- налога за вршење стручног надзора,

- уговора са извођачем радова,

- предмера и предрачуна за извођење радова (из понуде извођача радова),

- техничке документације.

Уговор ће производити правно дејство даном увођења у посао извођача радова а престаје да важи даном  извршене примопредаје радова.

Члан 5.

Пружалац услуге је дужан да у вршењу уговореног посла поступа са пажњом доброг стручњака.

Пружалац услуге   одговара за:

  - правилност метода које примењује у вршењу стручног надзора или их препоручује наручиоцу,

  - целовитост у пружању услуга стручног надзора,

  - пружање услуга надзора у оквирима уговорених износа накнаде,

  - пружање услуга у уговореним роковима.

У случају да пружалац услуге не врши уговорене послове надзора на начин предвиђен ставовима 1. и 2. овог члана, наручилац има право да раскине уговор, захтева накнаду штете и реализује средство обезбеђења.

ВИША СИЛА/

Члан 5

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговрених обавеза.

Уговорне стране су дужне једна другу обавестити о спречености за извршење преузетих обавеза услед дејства више силе у року од 24 часа од момента настанка одн. престанка спречености.

Вишом силом у смислу одредаба овог Уговора сматрају се природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа власти и други слулчајеви утврђени Законом.

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза.

РАСКИД УГОВОРА/

Члан 6.

Овај Уговор може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним у писменој форми.

Свака уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају када друга страна не испињава или нередовно испуњава своје уговором преузете обавезе.

Страна која намерава да раскине Уговор дужна је другу уговорну страну писменим путем обавестити о својој намени. По протеку 3 дана од дана пријема писменог обавештења уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 7.

Уговорне стране сагласне су да се на овај Уговор у свему имају примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ/

Члан 8.

Уговорне стране се обавезују да ће све спорове у вези са овим Уговором и поводом њега решавати споразумно и кроз закључивање Анекса на исти, а за случај непостизања споразума прихватају надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 9.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава наручилац, а 2 (два) пружалац услуге.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                      ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ :

..................................................                                             ………..........................................

Др сци. мед. Владимир Пантелић, в.д. директор